ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL “ESPOL”

“FICT”

TECNOLOGÌA PETROLERA

Programas Utilitarios 2

Ing. Ingrid Orta.

Alumna:

Srta. Catherine Villón Ortega

Tema:

Proyecto en Project

Instalación de equipos e implementos para un hospital.

Se analiza la posible implementación de equipos e implementos para una mejor atención y mantenimiento del hospital.

Se estima que la instalación estará lista en un plazo de 2 a 3 meses.

CLIENTE.-

Director del Hospital

NOMBRE DEL PROYECTO.-

Instalación de equipos e implementos para un hospital.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.-

Este proyecto se da con la finalidad de la adecuación del hospital una mejor atención y mantenimiento del lugar en beneficio de los pacientes y la comunidad.

Se implementaran equipos quirúrgico, para la limpieza del hospital  algunas maquinas para traumatología y neumología.

Para que puedan tener una mejor atención con equipos de última tecnología y profesionales aptos para su manejo.

Va a facilitar más atención médica a favor de personas en emergencia o daños graves.

Tiene el fin de ayudar a muchas personas con atención, medicamentos gratuitos y un trato excelente.

STAKEHOLDERS O INTERESADOS.-

- Pacientes

- Entidades Públicas

- Estudiantes

- Adultos mayor

- Personas en general

PATROCINADOR.-

El Estado

OBJETIVOS DEL PROYECTO.-.

Ofrecer una buena atención al público con equipos e implementos de alta calidad y eficiencia.

- Facilitar atención al público.

- Mejor atención.

- Mejor ambiente en el hospital.

- Mantener todo bien limpio para que no hayan bacterias peligrosas.

| Instalación de equipos e implementos Para un hospital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Duración |  | Recursos |  |
| Transporte de equipos hacia el hospital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicio de transporte de equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carga de nuevos equipos en el camión |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Choferes Profesionales |  |
| Desalojo de equipos antiguos del Hospital. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | Operadores de Maquinarias |  |
| Descarga de nuevos equipos en el hospital |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Operadores de Maquinarias |  |
| almacenamiento temporal de equipos en hospital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desalojo de empleados y pacientes del área a implementar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicio de desalojo a una nueva área. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organización y limpieza del lugar. |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | Personal de Servicio |  |
| Implementación de nueva área para dichas personas. |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | Doctores Especializados |  |
| Almacenamiento de equipos en área determinada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación de nuevos equipos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicio de instalación de nuevos equipos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación de equipos en área asignada. |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | Operadores Técnicos |  |
| Tiempo de duración de dicha instalación. |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | Operadores Técnicos |  |
| Finalización de la instalación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control de equipos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicio de control de equipos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinar comportamiento de los flujos de aire, control de la presión y restricción de este al área para evitar contaminaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | Ing. Químico |  |
| Requerimientos específicos de filtrado y aire exterior para remover olores, sustancias químicas peligrosas, radiactivas o evitar la proliferación de virus y microorganismos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | Ing. Químico |  |
| Control zonal de diversos valores de temperatura y humedad. |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | Ing. Químico |  |
| Humedad o gotera en techos o paredes. |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | Arq. Decorador de Interiores |  |
| Control de equipos finalizada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de recepción y documentos de los equipos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicio de entrega de recepción y documentos de los equipos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiscalización |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | Ecno. Inspector de Equipos |  |
| Pruebas para analizar el buen funcionamiento de dichos equipos |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | Doctores Especializados |  |
| Funcionamiento adecuado de los equipos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Requerimiento del proyecto

- Choferes Profesionales

- Operadores de Maquinarias

- Operadores Técnicos

- Personal de Servicio

- Doctores Especializados

- Ing. Químico

- Arq. Decorador de Interiores

- Ecno. Inspector de Equipos

Materiales

- Vehículos

- Equipos para el hospital

- Servicios Básicos

Notas

- Se inicia la carga de nuevos equipos para una mejor adecuaciòn del hospital.

- Se limpia adecuadamente el area señalada para una excelente instalacion del nuevo equipo sin virus en el ambiente.

- Se realizan las pruebas necesarias antes de la utilizacion de los equipos con diversos pacientes.

Hipervínculos

Comienzo comienzo Final final

- Carga de nuevos equipos en el camión     CC

- Descarga de nuevos equipos en el hospital   FF

- Instalación de equipos en area asignada.  CC

- Tiempo de duración de dicha instalación.     FF

- Determinar comportamiento de los flujos de aire, control de la presión y restricción de este al área para evitar contaminaciones.  CC

- Humedad o gotera en techos o paredes.